Информацияо проделанной работе по благоустройству  территории

МО «Город Алдан» за 2016год

Благоустройство

В 2016 году в рамках реализации муниципальной подпрограммы «Содействие развитию благоустройства территорий муниципального образования «Город Алдан» на 2016-2020 годы» был разработан и утвержден план мероприятий по проведению благоустройства территории муниципального образования «Город Алдан».

На реализацию мероприятий по благоустройству в городском бюджете  были утверждены бюджетные ассигнования всего  в сумме 18 229,4 тыс.руб.,

из них

- за счет средств Государственного бюджета РС (Я) в сумме 5 000,0 тыс.руб.;

- за счет средств бюджета МО «Город Алдан» в сумме 13 229,4 тыс.руб.

Указанные бюджетные ассигнования были предусмотрены на выполнение следующих мероприятий:

- уборка несанкционированных свалок в сумме 500,0 тыс.руб.;

- капитальный ремонт нижней части городского сквера в сумме 1 000,0 тыс.руб.;

- устройство пешеходного подъема к парку Победы в сумме 1 832,8 тыс.руб.;

- капитальный ремонт тротуаров и восстановление водосточных канав общей протяженностью 466 п.м., в сумме 2 600,0 тыс.руб.;

- содержание сетей уличного освещения протяженностью 50,2 км в сумме 8 489,5 тыс.руб.;

- монтаж 3 км сетей уличного освещения в сумме 1 000,0 тыс.руб.,

- изготовление и установка в местах общего пользования скамеек и урн в количестве 33 штук в сумме 466,1 тыс.руб.;

- установка 5-ти автобусных остановок в сумме 800,0 тыс.руб.;

- ремонт 4-х пешеходных мостов в сумме 700,0 тыс.руб.;

- установка детских игровых площадок в сумме 191,0 тыс.руб.;

- захоронение умерших не имеющих супруга, близких родственников в сумме 150,0 тыс.руб.;

- содержание мест захоронения в сумме 500,0 тыс.руб.

В течение 2016 года производились уточнения плана мероприятий по проведению благоустройства территории муниципального образования «Город Алдан».

Уточнения производились по следующим причинам:

1. По итогам проведенных конкурсов по отбору исполнителя на выполнение работ образовалась экономия за счет снижения цены в сумме 1 731,5 тыс.руб.

2. По техническим причинам  устройство пешеходного подъема к парку Победы перенесено на 2017 год, предусмотренные ассигнования составляли в сумме 1 832,8 тыс.руб., из них 1 622,6 тыс.руб. были перемещены на статью «Содержание муниципальных дорог».

В итоге экономия составила всего в сумме 1 941,7 тыс.руб., которая была направлена на выполнение дополнительных работ по благоустройству города, а именно:

- монтаж сетей уличного освещения общей протяженностью 1,3 км;

- освещение городского сквера;

- оказание ритуальных услуг;

- содержание сетей уличного освещения.

3. В связи с выделением спонсорской помощи от ООО «Газпром Трансгаз Томск» в сумме 1 100,0 тыс.руб. на приобретение детских игровых площадок. На эту сумму приобретены и установлены детские площадки по следующим адресам:

1. ул. Достовалова № 7, территория детской библиотеки;

2. ул. Октябрьская, территория между ТЮЗом и детской поликлиникой;

3. ул. Билибина №8, территория детской больницы

В итоге фактическое финансирование плана мероприятий по проведению благоустройства составило всего в сумме 17 706,7 тыс.руб.,  из них

-за счет средств Государственного бюджета РС (Я) в сумме 5 000,0 тыс.руб.;

-за счет средств бюджета МО «Город Алдан» в сумме 12 706,7 тыс.руб.

Проведены следующие мероприятия

по благоустройству территории

муниципального образования «Город Алдан»:

- уборка несанкционированных свалок в сумме 500,0 тыс.руб.;

( в летний период с территории города было вывезено 239,5 т.  мусора);

- капитальный ремонт нижней части городского сквера в сумме 765,0 тыс.руб.;

- капитальный ремонт тротуаров и восстановление водосточных канав общей протяженностью 466 п.м., в сумме 1 907,1 тыс.руб.;

- содержание сетей уличного освещения общей протяженностью 53,2 км в сумме 8 838,6 тыс.руб.;

- монтаж 4,3 км сетей уличного освещения в сумме 1 857,3 тыс.руб.,

- установка 5-ти автобусных остановок в сумме 721,5 тыс.руб.;

- освещение городского сквера в сумме 525,4 тыс.руб.;

- изготовление и установка в местах общего пользования скамеек и урн в количестве 33 штук в сумме 446,0 тыс.руб.;

- приобретение детских игровых площадок в сумме 1 100,0 тыс.руб.;

- установка детских игровых площадок в сумме 191 тыс.руб.;

- захоронение умерших не имеющих супруга, близких родственников в сумме 254,9 тыс.руб.;

-содержание мест захоронения в сумме 600,0 тыс.руб.

Реализация плана мероприятий позволило увеличить количество освещенных улиц (при этом доля освещенных улиц в общей численности составила  51%),  привести городской сквер в нормативное состояние, обустроить детские игровые площадки, отремонтировать 466 п.м. тротуаров и водосточных канав.

В 2017 году будет продолжена реализация муниципальной подпрограммы «Содействие развитию благоустройства территорий муниципального образования «Город Алдан» на 2016-2020 годы», планируется продолжить работу по капитальному ремонту тротуаров и водосточных канав, устройство пешеходного подъема к парку Победы, устройство тротуара по пер.Чекистов, благоустройство парка Победы.

Дороги

В бюджете муниципального образования «Город Алдан» на 2016 год в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса муниципального образования «Город Алдан» на 2016-2020 года», подпрограммы «Дорожное хозяйство»  были предусмотрены бюджетные ассигнования на капитальный, текущий ремонт и текущее содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения всего в сумме 35 332,6 тыс.руб., из них

- за счет средств бюджета МО «Город Алдан» в сумме 27 651,8 тыс.руб.;

- за счет средств бюджета МО «Алданский район» в сумме 7 680,8 тыс.руб.

Указанные бюджетные ассигнования были предусмотрены на выполнение следующих работ:

- текущее содержание  дорог в сумме 23 651,8 тыс.руб.;

- ямочный ремонт дорог в сумме 4 000,0 тыс.руб.;

- асфальтирование дорог в сумме 7 680,8 тыс.руб.

В течение 2016 года производились уточнения бюджетных ассигнований, в итоге фактическое финансирование составило всего в сумме  40 483,0 тыс.руб., в том числе

- текущее содержание  дорог в сумме 28 966,8 тыс.руб.;

- ямочный ремонт дорог в сумме 3 916,0 тыс.руб.;

- асфальтирование дорог в сумме 7 600,2 тыс.руб.

Реализация муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса муниципального образования «Город Алдан» на 2016-2020 года», подпрограммы «Дорожное хозяйство» позволила улучшить техническое и эксплуатационное состояние дорожной сети и ее обустройство.

В рамках реализации программы проводились следующие работы:

- текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 97,7 км;

- ямочный ремонт, общая площадь которого составила 2,0 тыс.кв.м.;

- асфальтирование дорог общей протяженностью 2,6 км.

В 2016 году в рамках  социального партнерства  два алданских предприятия за счет собственных средств произвели работы по асфальтированию городских дорог общей протяженностью 3,3 км.

В 2017 году реализация муниципальной программы продолжится. Кроме текущего содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения  планируется продолжить работы по асфальтированию дорог и проведению ямочного ремонта.

Дворовые территории

В рамках года благоустройства из средств Дорожного фонда Республики Саха (Якутия) в 2016 году были выделены денежные средства в сумме 4 000,0 тыс.руб. на проведение капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям.  А также на эти цели были выделены денежные средства в сумме 2 000,0 тыс.руб. из средств бюджета МО «Город Алдан».  На выделенные денежные средства в сумме 6 000,0 тыс.руб. планировалось заасфальтировать 27 дворовых территорий и проездов к дворовым территориям общей площадью 5,3 тыс.кв.м. По результатам проведенных конкурсов образовалась экономия денежных средств в сумме 3 731,8 тыс.руб., что позволило дополнительно заасфальтировать 15 дворовых территорий общей площадью 4,9 тыс.кв.м.  В итоге заасфальтировано 42 дворовые территории многоквартирных домов и проездов к ним общей площадью 10,2 тыс.кв.м.

Отсыпка дорог зон ИЖС

В 2016 году были выделены денежные средства на обустройство зон ИЖС всего в сумме 3 797,0 тыс.руб., из них

- за счет средств Государственного бюджета РС (Я) в сумме 3 597,0 тыс.руб.;

- за счет средств бюджета МО «Алданский район» в сумме 200,0 тыс.руб.

На выделенные денежные средства планировалось произвести отсыпку 4-х дорог общей протяженностью 2,4 км к зонам индивидуальной жилой застройки. По результату проведенного конкурса образовалась экономия денежных средств, что позволило отсыпать дополнительную дорогу протяженностью 0,6 км.

В итоге отсыпано 5 улиц общей протяженностью 3 км ведущих к 77 земельным участкам, выделенных многодетным семьям для строительства индивидуальных жилых домов.

Также были выполнены следующие работы по озеленению  территории МО «Город Алдан»:

Высажено деревьев - 186шт.; кустарников -83шт.; клумб -21шт.

В городском сквере нижняя часть, согласно утвержденного дизайн-проекта «Ручей»  выполнены  работы 50%.

Дегтярева С.П.    35-973