**ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АЛДАН»**

**АЛДАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года № \_\_\_

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Алдан» Алданского района Республики Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы»**

 В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской ФЫе6дерации от 06 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы», в целях повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город Алдан»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Алдан» Алданского района Республики Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы», согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по экономике и финансам Михайлову Е.В.

Глава города: А.Л.Бугай

 Приложение № 1

 к Постановлению главы города

 от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)**

**АЛДАНСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД АЛДАН»**

**ПРОЕКТ**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Алдан» Алданского района Республики Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы»**

**Алдан**

**2017**

**Паспорт**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Алдан» Алданского района Республики Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Алдан» Алданского района Республики Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы» |
| Основания для разработки Программы | 1.Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».2.Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы от 06 апреля 2017г. №691/пр.3.Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам под председательством Медведева Д.А. от 19 сентября 2016 года N 4; Протокол А1-8862 от 26 сентября 2016 года.4.Указ главы Республика Саха (Якутия) от 15.03.2017г №1802 «О внесении изменений в государственную программу Республики Саха (Якутия)» «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие электроэнергетики на 2012-2019 годы», утвержденную Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. №970.5.Методические рекомендации по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий (с учетом их физического состояния), объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, уровня благоустройства прилегающих территорий индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения от 12 июля 2017г.№316-п.6.Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 13 апреля 2017 г. № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов».7.Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми­рования современной городской среды, утвержденными постановлением Прави­тельства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169. |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Город Алдан» |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Город Алдан» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования «Город Алдан» |
| Цель Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город Алдан» |
| Задачи Программы | 1.Благоустройство дворовых территорий, проездов к дворовым территориям и внутриквартальных дорог.2.Обустройство общественных территорий.3.Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования «Город Алдан», включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.4.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Город Алдан». |
| Предельный объем средств на реализацию Программы с разбивкой по источникам и годам | Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы составляет всего \_\_\_\_ тыс.руб., в том числе по источникам:1.Средства Федерального бюджета в сумме \_\_\_\_\_ тыс.руб.2.Средства Государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме \_\_\_ тыс.руб.3.Среджства бюджета муниципального образования «Город Алдан» в сумме \_\_\_ тыс.руб.4.Внебюджетные средства в сумме \_\_ тыс.руб.В том числе по годам:2018 год - \_\_ тыс.руб.2019 год - \_\_ тыс.руб.2020 год - \_\_ тыс.руб.2021 год - \_\_ тыс.руб.2022 год - \_\_ тыс.руб.  |
| Целевые индикаторы Программы | Приведены в Приложении к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Алдан» Алданского района Республики Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы» |
| Сроки реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1.Создание системы «обратной связи» с населением и возможности участия заинтересованных лиц (граждан, организаций) и студенческих строительных отрядов в программах благоустройства.2.Увеличение количества обустроенных дворовых территорий, расположенных на территории муниципального образования «Город Алдан».3.Улучшение придворовых территорий, территорий общественного пользования, расположенных на территории муниципального образования «Город Алдан». 4.Повышение комфортности проживания граждан, а также улучшение эстетического, санитарного состояния территорий общественного пользования и дворовых территорий. |

**1.Нормативно- правовое обеспечение**

 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Алдан» Алданского района Республики Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы» составлена в соответствии с действующим законодательством и следующими нормативными правовыми актами:

1.Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2.Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы от 06 апреля 2017г. №691/пр.

3.Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам под председательством Медведева Д.А. от 19 сентября 2016 года N 4; Протокол А1-8862 от 26 сентября 2016 года.

4.Указ главы Республика Саха (Якутия) от 15.03.2017г №1802 «О внесении изменений в государственную программу Республики Саха (Якутия)» «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие электроэнергетики на 2012-2019 годы», утвержденную Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. №970.

5.Методические рекомендации по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий (с учетом их физического состояния), объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, уровня благоустройства прилегающих территорий индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения от 12 июля 2017г.№316-п.

6.Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 13 апреля 2017 г. № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов».

7.Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми­рования современной городской среды, утвержденными постановлением Прави­тельства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169.

1. **Характеристика текущего состояния, основные проблемы комплексного благоустройства и развития городской среды, анализ причин возникновения проблем**

 В муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Алдан» Алданского района Республики Саха (Якутия) на 2018 – 2022 годы» под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными проездами к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

 Под общественной территорией понимается территория общего пользования (улицы, скверы, парки).

 Анализ благоустройства общественных и дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании «Город Алдан» показал, что в вопросах благоустройства имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территорий, низкий уровень экономической привлекательности общественных территорий вследствие наличия инфраструктурных проблем.

 На территории муниципального образования «Город Алдан» имеются места общественных территорий, а именно

-городской парк площадь территории 18,8 тыс.кв.м.;

-городской сквер площадь территории – 7,7 тыс.кв.м.;

-сквер «Чекистов» площадь территории – 3,4 тыс.кв.м.;

-площадь имени В.И.Ленина площадь территории 1,9 тыс.кв.м.;

-нижняя площадь у памятника «Первооткрывателям города Алдана» площадь территории 1,0 тыс.кв.м.;

-въездная стела площадь территории 0,05 тыс.кв.м.;

-въездная стела площадь территории 0,03 тыс.кв.м.;

-центральная улица имени В.И.Ленина протяженностью 1,9 км.

 В парках и скверах обустроены пешеходные дорожки, установлено наружное освещение, скамейки, урны. Но при этом инфраструктура парков и скверов не развита, отсутствуют объекты рекреационной нагрузки: спортивные и детские площадки, аттракционы. Скверы и парки не оборудованы сантехническими помещениями. Назрела необходимость создания современного цветочного оформления парков и скверов, установки дополнительных скамеек и урн. Необходим систематический уход за существующими зелеными насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, посадка саженцев деревьев и кустарников.

 На территории муниципального образования «Город Алдан» площадь общественных территорий составляет 32,88 тыс.кв.м., на одного жителя поселения приходится 0,001 кв.м. Все имеющиеся парки и скверы требуют ремонта и реконструкции. Зон отдыха, созданных на территории муниципального образования «Город Алдан» недостаточно. Увеличение количества благоустроенных объектов парков, скверов возможно за счет развития лесопарковых территорий.

 В муниципальном образовании «Город Алдан» 353 дворовые территории многоквартирных жилых домов, площадью 760,0 тыс.кв.м. Проведено обследование 290 дворовых территорий многоквартирных домов площадью 624,3 тыс.кв.м. В существующем жилищном фонде объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. Более 98 % дворовых территорий не благоустроены, асфальтобетонное покрытие либо изношено, либо вовсе отсутствует, в большинстве дворов освещение отсутствует или требует реконструкции, во дворах не осуществляется уход за зеленными насаждениями, во многих дворах практически отсутствуют стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке. Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточностью финансовых средств, в бюджете муниципального образования «Город Алдан».

 По итогам проведенной инвентаризации состояния дворовых территорий, а также на основании обращений граждан, поступивших в администрацию муниципального образования «Город Алдан», сформирован адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, с учетом мнения заинтересованных лиц, на которых планируется благоустройство в 2018-2022 годах.

 Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Алдан», а также общественных территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

 Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

-повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

-запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

-запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

-сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования «Город Алдан».

 Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное современное «общественное пространство».

**3.Основные цели и задачи Программы**

 Основной целью муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Алдан» Алданского района Республики Саха (Якутия) на 2018 – 2022 годы» является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город Алдан».

 Достижение поставленной цели осуществляется на основе решения следующих задач:

1.Благоустройство дворовых территорий, проездов к дворовым территориям и внутриквартальных дорог.

2.Обустройство общественных территорий.

3.Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования «Город Алдан», включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

4.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Город Алдан».

**4.Система мероприятий Программы**

Система мероприятий Программы приведена в Приложении 1 к муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Алдан» Алданского района Республики Саха (Якутия) на 2018 – 2022 годы».

**5.Ресурсное обеспечение Программы**

 Основными источниками средств реализации Программы являются:

1. Средства Федерального бюджета Российской Федерации.

2. Средства Государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

3. Средства муниципального образования «Город Алдан».

4. Внебюджетные средства.

 В качестве внебюджетных источников планируется привлечение средств предприятий.

 Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы составляет всего \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс.руб. в том числе по источникам и по годам:

(тыс.руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование источников финансирования | Итого | в том числе по годам |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Федеральный бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет РС (Я) |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Алдан» |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** |  |  |  |  |  |  |

 Средства, направленные на финансирование мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению при разработке и принятии бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

**6.Механизм реализации Программы**

 Администрация муниципального образования «Город Алдан» осуществляет общее руководство и текущее управление реализацией Программы, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы.

 Реализация Программы осуществляется на основе договоров (контрактов), заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчиком и исполнителями Программы с поставщиками, подрядчиками.

 Механизм реализации Программы включает в себя:

-организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий;

-методические и информационные мероприятия.

 При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объектами, предусмотренными Программой, администрация муниципального образования «Город Алдан» уточняет объемы финансирования, а также перечень мероприятий для реализации Программы в установленные сроки.

**7.Порядок включения дворовых территорий многоквартирных домов и определения наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу**

 Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству формируется на основании предложений граждан, организаций.

 Наиболее посещаемая муниципальная территория общего пользования, подлежащая благоустройству, определяется на основании предложений заинтересованных лиц (граждан, организаций), по результатам общественного обсуждения.

 Формирование адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Алдан» Алданского района Республики Саха (Якутия) на 2018 – 2022 годы», производится в соответствие с Порядком утвержденным Постановлением главы МО «Город Алдан» от № «Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Алдан» Алданского района Республики Саха (Якутия) на 2018 – 2022 годы»».

 Определение самой посещаемой муниципальной территории общего пользования для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Алдан» Алданского района Республики Саха (Якутия) на 2018 – 2022 годы», производится в соответствие с Порядком утвержденным Постановлением главы МО «Город Алдан» от № «Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заявителей о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Алдан» Алданского района Республики Саха (Якутия) на 2018 – 2022 годы»».

**8.Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы**

 Реализация Программы позволит привести объекты благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий общественного пользования в соответствие с современными требованиями, улучшить состояние проездов к дворовым территориям, тротуаров, санитарное состояние территорий.

 Комплексное решение программных задач будет способствовать росту уровня обеспеченности населения объектами благоустройства для отдыха взрослых и детей, доступность объектов благоустройства для маломобильных групп населения, улучшению состояния озеленения дворовых территорий.

**9.Оценка эффективности Программы**

 Реализации Программы будет способствовать социально – экономическому развитию муниципального образования «Город Алдан», улучшению качества жизни населения, вовлечение граждан и организаций к формированию современной городской среды.

 Успешная реализация Программы позволит достичь:

1. Повышения уровня озеленения и эстетичности улиц и дворов, расположенных на территории муниципального образования «Город Алдан».

2.Повышения уровня комфортности проживания посредством строительства детских игровых, спортивных площадок, зон отдыха на территории поселения.

3.Повышения качества освещенности улиц и дворовых территорий.

4.Улучшение технического и эстетического состояния территории муниципального образования «Город Алдан».

 Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи, обеспечивающие достижение целей – обеспечение высокого качества и содержания объектов внешнего благоустройства.

 Эффективность Программы оценивается посредством выявления полного комплекса полученных результатов и их сопоставления с затратами на достижение данных результатов. Показатели результатов включают оценку экономического и социального эффекта в результате осуществления мероприятий Программы.

 Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

 Эффективность Программы заключается в повышении уровня условий жизни, необходимости применения специализированных и современных элементов, учитывающие специфические потребности инвалидов и маломобильных групп населения, сохранение природы, повышении уровня культуры жителей поселения, приобщении подрастающего поколения к решению экологических проблем.

**10. Контроль реализации Программы**

 Контроль и координация реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы - администрацией муниципального образования «Город Алдан», с участием общественной комиссии.

 Администрация муниципального образования «Город Алдан» несет ответственность за выполнение и конечные результаты Программы, рациональное использование выделенных средств и определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Приложение № 1

 к муниципальной программе

 «Формирование современной

 городской среды муниципального

 образования «Город Алдан»

 Алданского района РС (Я)

 на 2018-2022 годы»

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Алдан» Алданского района Республики Саха (Якутия) на 2018 – 2022 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикаторы) | Ед.изм. | Значение показателей по годам |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | МКД |  |  |  |  |  |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | кв.м. |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования «Город Алдан» | % |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество общественных территорий | шт |  |  |  |  |  |
| 6 | Площадь общественных территорий | кв.м. |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | % |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля граждан, организаций принявших трудовое участие в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий от общего числа граждан проживающих на территории муниципального образования «Город Алдан»  | % |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

 к муниципальной программе

 «Формирование современной

 городской среды муниципального

 образования «Город Алдан»

 Алданского района РС (Я)

 на 2018-2022 годы»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Алдан» Алданского района Республики Саха (Якутия) на 2018 – 2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы  |
| начала реализации | окончания реализации |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

 к муниципальной программе

 «Формирование современной

 городской среды муниципального

 образования «Город Алдан»

 Алданского района РС (Я)

 на 2018-2022 годы»

**Ресурсное обеспечение**

**реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Алдан» Алданского района Республики Саха (Якутия) на 2018 – 2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятий | Итого предусмотрено на весь период реализации Программы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Алдан» Алданского района Республики Саха (Якутия) на 2018 – 2022 годы»** |
| **Всего, в том числе** |  |  |  |  |  |  |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |
| **Государственный бюджет РС (Я)** |  |  |  |  |  |  |
| **Бюджет МО «Город Алдан»** |  |  |  |  |  |  |
| **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |
| **Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город Алдан»** |
| **Всего, в том числе** |  |  |  |  |  |  |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |
| **Государственный бюджет РС (Я)** |  |  |  |  |  |  |
| **Бюджет МО «Город Алдан»** |  |  |  |  |  |  |
| **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |
| ***Задача № 1. Ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям и внутриквартальных дорог*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Всего, в том числе*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Государственный бюджет РС (Я)*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Бюджет МО «Город Алдан»*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.Асфальтирование дворовых территорий, проездов к дворовым территориям и внутриквартальных дорог  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет РС (Я) |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Алдан» |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.Освещение дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет РС (Я) |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Алдан» |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.Приобретение и монтаж скамеек  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет РС (Я) |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Алдан» |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.Приобретение и монтаж урн |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет РС (Я) |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Алдан» |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5. Устройство автомобильной парковки |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет РС (Я) |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Алдан» |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6. Озеленение придворовых территорий |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет РС (Я) |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Алдан» |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.7. Установка детских игровых площадок, спортивных комплексов |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет РС (Я) |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Алдан» |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| ***Задача № 2. Обустройство общественных территорий*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Всего, в том числе*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Государственный бюджет РС (Я)*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Бюджет МО «Город Алдан»*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.Обустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет РС (Я) |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Город Алдан» |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

 к муниципальной программе

 «Формирование современной

 городской среды муниципального

 образования «Город Алдан»

 Алданского района РС (Я)

 на 2018-2022 годы»

**План выполнения работ на 2018 – 2022 годы**

**по муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Алдан» Алданского района Республики Саха (Якутия) на 2018 – 2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Адрес объекта | Всего | Федеральный бюджет | Государственный бюджет РС (Я) | Бюджет МО «Город Алдан» | Внебюджетные источники |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |