|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к решению Алданского городского Совета депутатов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № 18-6 от 15.11. 2017 г. |  |  |  |
| План мероприятий комплексного развития муниципального образования Город Алдан" на 2015 - 2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс.руб ) |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансирование |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  |
|  |  | Итого | Государственный бюджет РС (Я) | Бюджет МО "Город Алдан" | Наименование и значение целевых показателей (индикаторов) | Итого | Государственный бюджет РС (Я) | Бюджет МО "Город Алдан" | Наименование и значение целевых показателей (индикаторов) | Итого | Государс твенный бюджет РС (Я) | Бюджет МО "Город Алдан" | Наименование и значение целевых показателей (индикаторов) | Итого | Государственный бюджет РС(Я) | Бюджет МО "Город Алдан" |
| 1 | Выполнение работ по капитальному ремонту цементобетонного покрытия пешеходных тротуаров, восстановлению водоотводных канав | 8716,8 | 8036,2 | 680,6 | 537 п.м. 682 п.м | 2586,2 | 2 486,2 | 100,0 | 677 п.м. | 1907,1 | 1800,0 | 107,1 | 1100,15 м | 4223,5 | 3750,0 | 473,5 |
| 2 | Изготовление и установка автобусных остановок | 1722,6 | 1722,6 | 0 | 3 шт. | 420 | 420,0 | 0,0 | 5 шт. | 721,5 | 721,5 | 0,0 | 4 шт. | 581,1 | 581,1 | 0,0 |
| 3 | Изготовление и монтаж декоративных стендов | 435,0 | 435,0 | 0 | 2 шт. | 435 | 435,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Сборка и установка игровой детской площадки на территории прилегающей к детской библиотеке | 92,8 | 92,8 | 0 | 1 шт. | 92,8 | 92,8 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | строительство тротуара, парковочной стоянки прилегающей к круглосуточной многофункциональной спортивной площадки РС(Я) МО "Алданский район, г. Алдан ул Гагарина | 1313,3 | 1313,3 | 0 | 612 м2 | 1313,3 | 1 313,3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | выполнение работ по замене ламп ДНаТ на светодиодные СДЛ в фонарях уличного освещения | 1054,3 | 252,7 | 801,6 | 219 шт | 1054,3 | 252,7 | 801,6 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Монтаж уличного освещения | 1507,1 | 1507,1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 опоры | 1507,1 | 1507,1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 8 | Монтаж освещения сквера | 525,4 | 525,4 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 опор 33 светильн. | 525,4 | 525,4 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Изготовление и установка скамеек, урн | 896,0 | 896,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 компл. | 446,0 | 446,0 | 0,0 | 30 компл. | 450,0 | 450,0 | 0,0 |
| 10 | Выполнение работ по благоустройству Парка Победы и установка демилитаризованных образцов пушек | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 парк | 2000,0 | 218,9 | 1781,1 |
|  | Всего | 16263,3 | 14781,1 | 1482,2 |  | 5901,6 | 5000,0 | 901,6 |  | 5107,1 | 5000,0 | 107,1 |  | 7254,6 | 5000,0 | 2254,6 |